**Opis przedmiotu zamówienia na zadanie pod nazwą:** **Przebudowa ulic zlokalizowanych w m. Nowogródek Pomorski wraz z infrastrukturą towarzyszącą Część 2 - nadzór inwestorski”**.

Zamawiający informuje, iż zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych– promesa wstępna NR Edycja3PGR/2021/1307/PolskiLad

Przedmiot zamówienia, oznaczenia CPV:

71247000-1 Nadzór na robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacji

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Zakres zamówienia dla zadania jak wyżej obejmuje nadzór inwestorski w specjalności drogowej, elektrycznej i sanitarnej dla realizacji zadania pn. Przebudowa ulic zlokalizowanych w m. Nowogródek Pomorski wraz infrastrukturą towarzyszącą.

2. Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora Nadzoru należy:

1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 – 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj.:

a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji

z projektem, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy

technicznej i prawem budowlanym,

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, w tym dokonywanie odbioru częściowego robót, odbioru

robót ulegających zakryciu lub zanikających.

d) potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie zamawiającego

kontrolowanie rozliczeń budowy,

e) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do

dziennika realizacji inwestycji dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub

zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych

oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń

technicznych,

f) żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych

w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem.

g) organizowanie narad budowy – co najmniej dwa razy w miesiącu, z udziałem Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych i (w razie konieczności) innych osób w celu omówienia postępów robót budowlanych oraz sporządzanie protokołu dla zainteresowanych stron, w formie uzgodnionej z Zamawiającym,

2) Kontrola ilości i terminowości wykonywania robót.

3) Ochrona interesów zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach

dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych.

4) Dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru,

począwszy od dnia rozpoczęcia robót w okresie prowadzenia robót.

5) Zawiadamianie zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach.

6) Udział w spotkaniach organizowanych przez zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót.

7) Informowanie zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej.

8) Na etapie realizacji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub

zamawiającego do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie

wyjaśnień.

9) Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru, w tym w szczególności odebranie od wykonawcy

certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich prac

obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu

odbioru przez zamawiającego.

3. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) Bez zgody zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wprowadzania żadnych zmian w zakresie realizacji inwestycji.

2) Inspektor Nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane

istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały

wcześniej zaakceptowane przez zamawiającego.

3) Wykonawca/ Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej.

4) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt dojazd, w celu dotarcia na budowę lub na miejsce spotkań.

5) Wykonawca odpowiada za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania

czynności objętych umową w granicach umów starannego działania.

4. W przypadku udokumentowanej choroby lub innej obiektywnej przyczyny uniemożliwiającej osobiste wykonywanie czynności przez osobę, o której mowa w umowie, wykonawca wyznaczy inną osobę, która w jego imieniu pełniła będzie nadzór inwestorski. Zmiana taka wymaga uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego i podpisania aneksu do umowy. Osoba ta musi posiadać przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w konkretnej specjalności i spełniać wymagania wynikające z SWZ.

5. Zamawiający i wykonawca – stosownie do treści art. 431 Pzp – zobowiązani są współdziałać przy

wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

6. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania zamówień dodatkowych, robót

zamiennych lub jakakolwiek inna zmiana zakresu robót opisanych umową zawartą z wykonawcą części I, to Inspektor Nadzoru ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego, celem

podjęcia decyzji co do ich ewentualnego zlecenia.

7. Bez uprzedniej zgody zamawiającego wykonawca/Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do

wydawania wykonawcy części I polecenia wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych lub

innych zmieniających zakres robót Kontraktu.